附件

关于标准化老年活动室验收和市级福利彩票公益金

申请有关具体事项的说明

1.区民政局（老龄办）全面负责标准化老年活动室项目的验收工作，加强协调和督促，确保验收工作的顺利进行。业务主管科室应到现场对项目进行逐个验收，并组织专业人员对资金的使用进行检查，同时填写《上海市标准化老年活动室验收评分表》（详见附表1）。

2.项目的固定资产产权明晰，填写固定资产登记表（详见附表2），并按国有资产管理规定做登记。

3.项目资金使用和管理符合要求，收支单列记账，账目清楚，凭证符合规定。

4.项目应有会计师（审计师）事务所出具的竣工决算审计报告或财务收支审计报告。确因客观原因当年无法完成审计，审计报告可以延后至次年一季度出具。内审出具的审计报告，应征得当地国家审计部门的认可。

5.区民政局（老龄办）每年应于11月底前上报市民政局（老龄办）验收情况报告并附区标准化老年活动室建设情况汇总表（附表3）。

6.次年的拟申请市级福利彩票公益金的项目应由区民政局（老龄办）于每年12月10日前上报市民政局老龄工作处。申报工作相关表格参见附表4、附表5。区民政局（老龄办）应上报市局的材料是《上海市标准化老年活动室项目申报汇总表》（附表5）。

7.各区当年度超额完成且未能列入当年补贴指标的项目，可以作为下一年项目申请市级福利彩票公益金。

8.市民政局（老龄办）根据当年项目数量和配套资金的投入情况，核定补贴金额并核拨给各区。各区收到补贴资金后，应及时分配到每个项目，并督促做好账务处理。福利彩票公益金使用应符合相关规定要求，只能用于新建、购置、装修房屋或购买设备等。

附表：1.上海市标准化老年活动室固定资产登记表

2.上海市标准化老年活动室验收评分表

3.上海市标准化老年活动室验收情况汇总表

4.上海市标准化老年活动室项目申报表

5.上海市标准化老年活动室项目申报汇总表

附表1

上海市标准化老年活动室验收评分表

区          街道（镇/乡）           居（村）委会   负 责 人：

地址：                             建成日期：               建筑面积：       平方米

开放日期：               负 责 人：

| 目标项目 |  |  | 设定分值 | 评定分值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织领导 （分值10分） | 1 | 区政府 | 3 |  |  |
|  | 2 | 职能部门 | 3 |  |  |
|  | 3 | 街道（镇/乡） | 3 |  |  |
|  | 4 | 其 他 | 1 |  |  |
| 基础设施 （分值38分） | 5 | 建筑面积 | 10 |  |  |
|  | 6 | 环境布置 | 6 |  |  |
|  | 7 | 整体设置 | 5 |  |  |
|  | 8 | 辅助设施 | 5 |  |  |
|  | 9 | 工程质量 | 5 |  |  |
|  | 10 | 安全保障 | 3 |  |  |
|  | 11 | 统一标识 | 3 |  |  |
|  | 12 | 其 他 | 1 |  |  |
| 硬件设备 （分值21分） | 13 | 空调 | 5 |  |  |
|  | 14 | 保健器材 | 10 |  |  |
|  | 15 | 娱乐设备 | 5 |  |  |
|  | 16 | 其 他 | 1 |  |  |
| 功能设定 （分值15分） | 17 | 规定项目 | 6 |  |  |
|  | 18 | 创新项目 | 2 |  |  |
|  | 19 | 组织活动 | 6 |  |  |
|  | 20 | 其 他 | 1 |  |  |
| 运作机制 （分值16分） | 21 | 管理组织 | 5 |  |  |
|  | 22 | 制度建设 | 5 |  |  |
|  | 23 | 操作方案 | 5 |  |  |
|  | 24 | 其 他 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |
| 说 明 | 1、此表由验收人员评定打分。 2、评定打分一项目一表，评定分值在90分以上为合格。 |  |  |  |  |

验收日期：                               验收人：

附件2

上海市标准化老年活动室固定资产登记表

建册日期：       年     月     日                                                                                 第     页 共     页

| 活动室名称 |  |  |  | 所属区、街镇（乡）、居（村）委会 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |
| 序号 | 品 名（牌、规格、型号、编号） |  | 数 量 | 单价 | 金额 （元） |  | 购置时间 | 备 注 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 1、所使用的房屋如系公有性质的产权房（不含企业、军队系统房）需作为固定资产进行登记（其具体所属性质在备注内标明）。 2、其他设施设备等固定资产的界定按现行财务规定办理登记。 3、受赠的固定资产在备注内填明具体情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3

年        区标准化老年活动室建设情况汇总表

| 序号 | 街镇 | 老年活动室名称 | 地 址 | 项目类别 （一、二、三类） | 建筑面积 （平方米） | 日均活动人数 | 投资额 （万元） | 拟申请市级彩票福利金补贴金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二类项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三类项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一类项目数量： 个，二类项目数量： 个，三类项目数量： 个 |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |

填表人：                                       联系电话：

附表4

年上海市标准化老年活动室项目申报表

区                        填表日期：         年     月    日

| 街道乡镇名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活 动 室 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
| 活 动 室 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房 屋 情 况 (使用面积M2) | 新 建 |  |  | 改扩建 |  |  |  | 旧房改造 |  |  | 公建配套 |  | 购房 |  | 置换 |  | 租赁 |  | 会所 |  | 社会 资源 |  |  |  |  |  | 其它 |  |
|  |  |  |  | 原有 |  | 改扩后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功 能 设 置 | 主 要 项 目 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 费 预 算 (万元) | 购房费 |  | 房屋置换费 |  | 新建工程费 |  | 改扩建工程费 |  | 装修 工程费 |  |  | 设备 添置费 |  | 网络终端费 |  | 开办费 |  | 审计 费 |  | 其它 |  | 产权 房评 估价 |  |  | 总投资 |  |  |  |
| 资 金 来 源 情 况 (万元) | 居村 自筹 |  | 街镇 投入 |  | 区级补助 |  | 职能部门投入 |  | 区福利金 |  |  | 慈善金捐赠 |  | 社会赞助 |  | 申请市福利金 |  |  |  | 其它 |  | 总 计 |  |  |  |  |  |  |
| 街 道 (乡 镇) 初 审 意 见 | 负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区 老 龄 办 审 核 意 见 |  | 负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 项目类别：一类项目，即从未接受过市级财政资助的项目；二类项目，即接受过市级财政资助、在建成10年后改造的项目；三类项目，即接受过市级财政资助、在建成后5-10年（含5年）内改造的项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上海市老龄工作委员会办公室制

附表5

年          区标准化老年活动室申报汇总表

| 序号 | 街镇 | 老年活动室名称 | 地 址 | 项目类别 （一、二、三类） | 建筑面积 （平方米） | 计划投资额 （万元） | 拟申请市级彩票福利金补贴金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二类项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三类项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一类项目数量： 个，二类项目数量： 个，三类项目数量： 个 |  |  |  | 合 计 |  |  |  |

填表人：                                              年     月     日

注：项目汇总表不够可增行或另附纸。